附件：

中央生态环境保护督察反馈意见（序号7、21）问题整改情况

| 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 7.一些部门和地方对违规建设听之任之，全省化工企业入园率仅为20%，大量化工项目违规建设。目前全省在产的8124家化工企业中，3389家无立项手续，5146家无规划许可手续，3259家无土地手续，1183家无环评手续。（菏泽市：无立项手续48家，无环评手续13家；无土地手续157家、无规划手续250家）。 - 21.一些地方违规推动化工企业建设。 | 所有违规建设项目立即停产整顿。推进化工企业进区入园，在现有入园率20%的基础上，2022年达到40%。立即停止违法行为，依法依规进行整改，限期整改不到位的违规建设化工企业坚决取缔。 | （一）加强专项整治，依法处置违规项目。2018年3月底前，按照“一企一策”制定分类整改方案，该关停的关停，该停产整顿的停产整顿，该规范的规范，避免“一刀切”。 （二）推动进区入园，加强园区管理。优化化工园区布局，提高化工企业入园率，实现集约集聚发展，到2022年达到40%。 （三）加强项目管理，严格项目审批。严格落实山东省化工投资项目管理规定，加强化工项目审批和开工建设管理。 | （一）各县区在严格把握整改到位标准的同时，不搞“一刀切”，“一企一策”分类整改，采取补齐手续一批、关闭取缔一批、转产一批等形式，无立项手续48家、无环评手续13家、无土地手续157家、无规划手续250家均达到了销号标准，通过了省、市有关部门的复核。 （二）落实化工投资项目管理规定，新建化工项目进入化工园区建设，推动企业和项目进区入园。截至2022年12月份，全市化工生产企业入园率69.3%，达到了目标要求。 （三）各县区严格落实山东省化工投资项目管理规定，加强项目审批和开工建设管理，新建化工项目满足立项、土地、规划、环保等规定要求。 |