附件3
土地征收成片开发方案计划调整事项备案工作流程图、目录清单、格式文本

    1.土地征收成片开发方案计划调整事项备案工作流程图

2.土地征收成片开发方案计划调整事项备案材料目录清单

	序号
	材料名称
	材料类型
	电子化

格式
	是否需纸质材料

	1
	县（区）人民政府方案计划调整事项的函
	县级材料
	PDF文档
	是

	2
	县（区）自然资源和规划主管部门事项报告
	县级材料
	PDF文档
	是

	3
	土地征收成片开发方案项目开发时序表（调整前）


	县级材料
	PDF文档
	是

	4
	土地征收成片开发方案项目开发时序表（调整后）


	县级材料
	PDF文档
	是

	5
	调整方案依据文件（提供因国民经济和社会发展年度计划、国土空间规划调整或者不可抗力等因素导致方案无法实施的证明材料，应由审批年度计划、国土空间规划的法定机关或认定属于不可抗力因素的法定机关出具明确意见）
	县级材料
	PDF文档
	是


    3.成片开发方案计划调整县（区）政府函文本格式

**县（区）人民政府文件

****（文号）                               签发人：****


**县（区）人民政府

关于报备**县（区）202*年成片开发方案

计划调整事项的函
市自然资源和规划局：

根据自然资源部《土地征收成片开发标准》有关规定，**县（区）政府对**县（区）202*年土地征收成片开发方案（以下简称“方案”）安排的计划实施进度进行了调整，现将调整事项报送如下：

一、调整前20**年成片开发方案安排计划情况

方案确定的拟征收土地面积**公顷，实施计划共包括*个年度，其中，2021年拟征收土地面积**公顷，2022年拟征收土地面积**公顷，……。

二、计划无法实施的情况说明

该方案因国民经济和社会发展年度计划调整（或国土空间规划调整、不可抗力因素）导致无法实施面积**公顷。

涉及国民经济和社会发展规划调整，表述为：**人民代表大会常务委员会作出《关于同意**年国民经济和社会发展年度实施计划发生变化的情况报告的决议》（文号），**县（区）202*年土地征收成片开发方案进行相应调整，符合自然资源部《土地征收成片开发标准》（自然资规〔2023〕7号）规定的因“国民经济和社会发展规划调整”可以调整方案的情形。

涉及国土空间规划调整的，表述为：**年**月**日，**审批机关作出《……批复》（文号），对《**县（市）国土空间总体规划（2021-2035年）》进行调整，**县（区）202*年土地征收成片开发方案进行相应调整，符合自然资源部《土地征收成片开发标准》（自然资规〔2023〕7号）规定的因“国土空间规划调整”可以调整方案的情形。

涉及不可抗力影响的，表述为：**年**月**日，**县（区）发生**不可抗力，对**县（区）经济社会发展造成重大影响，**县（区）202*年土地征收成片开发方案须进行相应调整，**县（区）**部门已出具相关证明材料，符合自然资源部《土地征收成片开发标准》（自然资规〔2023〕7号）规定的因“不可抗力等因素导致无法实施的”可以调整方案的情形。

三、调整后**年成片开发方案安排计划情况

调整后确定的拟征收土地面积**公顷，与原成片开发方案一致，分*个年度进行实施，其中202*年拟征收土地面积**公顷，……。

调整后公益性用地比例情况

本次计划调整后，20**年土地征收成片开发方案中公益性用地占成片开发土地总面积比例为**%，符合公益性用地比例要求。

五、已实施征收的地块情况

经审核，已经实施征收的地块未调出成片开发范围。

综上，**县（区）**年土地征收成片开发方案计划调整符合自然资源部《土地征收成片开发标准》（自然资规〔2023〕7号）有关规定，现将计划调整事项予以报备。

附件：1.202*年土地征收成片开发方案项目开发时序表（调整前）

2.202*年土地征收成片开发方案项目开发时序表（调

整后）

3.调整依据文件（相关主管部门出具的证明材料）

**县（区）人民政府（公章）

年  月  日

联系人：（姓名）      联系方式：（电话）

附件1
202*年土地征收成片开发方案项目开发时序表

（调整前）
	片区名称
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附件2

202*年土地征收成片开发方案项目开发时序表

（调整后）
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主要领导审签





分管领导审签





县（区）编制上报





（1个工作日）





办公室审核





国土空间用途管制科受理审核、汇总意见


（1个工作日）





补正


（7个工作日）





计划调整数据入库更新





国土空间规划科（若因国土空间规划调整进行计划调整报备的）










