2022年城市园林绿化管养经费项目支出

绩效评价报告

项目概况

项目主要内容及实施情况

本项目专项养护经费用于市管道路、公园广场绿化养护管理工作，具体养护工作由牡丹区园林服务中心、菏泽鲁西新区综合行政执法局园林管理办公室、菏泽城投园林工程有限公司负责，该项资金直接拨付至市城管局，由市城管局制定考核方案及考核标准，对各养护单位绿化养护结果进行考核打分，根据得分结果支付养护资金。

项目预算安排和支出情况

2022年11月，市财政局下达城区绿化养护专项资金预算指标3000万元，专项用于城区绿化园林养护，资金来源为市级财政资金，资金性质为政府性基金预算。

2022年12月至2023年5月，市级绿化养护专项资金已全部支付，其中支付牡丹区园林服务中心1470万元，菏泽鲁西新区综合行政执法局园林管理办公室1230万元，菏泽城投园林工程有限公司300万元。

评价结论

通过评价，2022年城区园林绿化管养经费项目最终得分86.99分，评价等级为“良”。具体得分情况见下表：

表1 2022年城区园林绿化养护项目绩效评价得分汇总表

| 评价指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.决策 | 10 | 7.5 | 75.00% |
| 2.过程 | 20 | 14.6 | 73.00% |
| 3.产出 | 40 | 38.77 | 96.93% |
| 4.效益 | 30 | 26.12 | 87.07% |
| 合计 | 100 | 86.99 | 86.99% |

项目绩效分析

- 项目决策情况

绿化养护作为园林建设的后续配套维护工作，与园林建设相辅相成，其实施符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与市城管局部门职责相符，立项依据充分；项目立项程序规范，立项材料符合相关要求。

项目过程情况

项目资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度规定，资金的拨付和使用有完整的审批程序和手续，支出依据合规。各单位管理制度基本健全，为项目顺利实施提供了保障；项目组织领导机构完整，人员配置合理，分工明确，项目组织领导机构健全。

项目产出

截至2022年12月底，牡丹区园林服务中心养护面积358.28万㎡，菏泽鲁西新区综合行政执法局园林办公室养护面积253.42万㎡，环堤公园养护面积241万㎡，共计852.7万㎡；牡丹区园林服务中心养护行道树43000棵，菏泽鲁西新区综合行政执法局园林办公室养护行道树19972棵，共计62972棵；实际完成养护内容与计划相符。

项目效益情况

从收到的社会调查问卷反馈中看到，群众对城区的绿化总体效果比较满意；管理组织健全，职责明确，有效保障了项目的实施。

主要成效

- （一）推进园林绿化精细化管理

一是全面加强园林绿化养护管理，市城管局制定养护年度计划、养护管理导则，督导园林管养单位积极开展绿地卫生保洁、清除死树枯枝和杂草等活动。二是落实一线工作法，市城管局坚持每周至少两次集中到绿化养护管理现场进行督导检查、现场开展技术指导服务。三是深入一线组织各县区园林部门积极防控病虫害，对园林绿化领域进行拉网式排查，有效巩固了绿化成果。

- （二）为建设生态宜居城市助力

城市的绿化养护管理水平标志着城市的发展状况，随着菏泽市持续推进的老城区绿化提升、环堤公园、口袋公园的建设，项目实施单位在进行养护工作的同时，建立专业巡查队伍，确保绿化设施和植被不受破坏，切实保障城区绿化成果；在城区道路、公园、广场、街头绿地积极开展创城和爱绿护绿宣传活动，进一步提高全民爱护绿化意识，激发人们参与城市园林绿化工作的积极性，营造了“爱绿、护绿、兴绿”的舆论氛围，为菏泽“不断推进生态文明建设，共筑生态宜居家园”奠定基础。

存在问题及原因分析

- （一）项目资金未通过专户管理

两区园林在使用该专项财政资金时，未严格按照专款专用要求，市管区域绿化养护资金与两区园林区级养护资金账户混用，使用范围无法准确区分，对资金的监管有一定难度。

- （二）整改资料未及时归档

绿化养护方面书面资料较少，对市民通过公共平台反映的绿化养护问题未形成有效文字资料说明，整改效果后期无法进行验证，对核实实际养护效果带来一定的困难。

- （三）养护标准不明确

养护标准和养护资金不匹配。

- （四）绿化养护考核办法制定不严谨

市城管局制定的绿化养护考核办法个别内容需完善，譬如关于年终奖励，内容制定奖惩性不足，监督效果不明显。

- （五）养护技术力量需进一步加强

绿化养护单位工作在一线的职工，年龄在50岁以上的占比68%，高中以下学历占比89%，存在年龄偏大，文化水平偏低，养护管理水平不高，未经过专业的植物绿化养护培训，对修剪造型缺乏足够的认识，创新意识不强。

有关建议

- （一）加强财务管理，规范项目资金使用

建议严格执行相关财务管理规定，按照预算资金批复要求，实行专账核算，建立项目资金台账，对该专项资金的流向、使用内容作出明确标识，以便后期进行监督管理。

- （二）完善整改过程可追溯性，提高资料归档及时性

建立问题整改登记簿，整改完成效果应形成文字资料并配备相应工作照片作为档案留存。严格遵守档案管理制度，对绿化养护管理工作文字资料、影像资料、图片资料及时收集归类，按照单位内控管理制度要求进行档案封存。

- （三）明确养护金额，保障资金到位

参照国家园林绿化技术标准，结合我市实际情况，制定准确、可行的园林绿化养护标准及相对应的定额标准，并委托专家进行科学论证，报财政部门审批确定资金总量。财政部门根据财政资金总量，预留绿化养护资金，按时拨付至绿化养护管理单位及养护单位，保障绿化养护项目的顺利实施。

- （四）完善考核标准，提高资金使用效益

建议市城管局召开内部会议，完善优化考核标准，严把奖惩质量，市财政局按照实际评分结果进行资金拨付，层层监控，落实监督管理单位职责，使财政资金发挥最大效益。

- （五）加强员工技能培训，注重人才培养

建议各养护单位要重视对各养护组职工的业务技能培训，积极推动机械化养护管理，提高工作效率，注重对集修剪和造景于一身的复合型人才的培养，组织人员考察学习先进城市绿化养护管理经验，为更好地进行养护管理工作打下扎实的基础。