菏泽市单县湖西新动能产业发展基金

项目支出绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

## 1.基金成立背景

政府引导基金是一种政府在经济发展中采取的资金投入方式，旨在引导特定产业的发展和壮大。发展政府引导基金是新时期的重大决策，2016年，国家发展改革委印发《政府出资产业投资基金管理暂行办法》（发改财金规〔2016〕2800号），为各层级政府设立和发展政府引导基金扶持地区经济发展提供了政策依据。其后，山东省人民政府办公厅相继印发《加快省级政府引导基金投资运作若干措施的通知》（鲁政办字〔2016〕194号）、《山东省新旧动能转换基金管理办法》（鲁政办字〔2018〕4号）、《山东省新旧动能转换项目基金管理办法》（鲁财基金〔2019〕9号）等文件，促进了政府引导基金在山东省的快速发展。

2018年，在国家和省级政策的指引下，菏泽市人民政府办公室印发《菏泽市新旧动能转换基金管理办法》（菏政办发〔2018〕29号），提出由市级财政出资30亿元设立政府引导基金，菏泽市金源基金管理有限责任公司（现改名为菏泽金源产业发展有限公司）为引导基金管理公司。

基于上述背景，2019年，菏泽市成立了菏泽市单县湖西新动能产业发展基金（以下简称“单县湖西基金”），基金组织形式为有限合伙企业，全称为“菏泽市单县湖西新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）”。

## 2.资金投入及使用情况

单县湖西基金规模10000万元，其中政府引导基金5000万元，包括省级财政预算出资2000万元，市级财政预算出资1500万元，县级财政预算出资1500万元；企业资金5000万元。全部投资用于湖西王铸业公司智能化生产技术改造项目，扶持湖西王铸业公司发展。

## 3.实施内容

本基金投资于山东湖西王集团铸业有限公司，用于公司智能化生产技术改造项目，旨在撬动社会资本，支持做高做强菏泽市“231”产业体系，推进菏泽市以项目基金支持重点项目的新型运作模式快速发展。

## 4.组织实施

菏泽市财政局为本项目主管部门，负责市级政府引导基金的预算和资金管理。

菏泽市单县湖西新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）为本项目实施主体。

山东省新动能基金管理有限公司、菏泽金源产业发展有限公司、单县善青基金管理有限公司为本项目政府引导基金出资人。

山东省新动能投资管理有限公司为本项目基金管理人。

山东湖西王集团铸业有限公司为本项目投资对象。

## （二）项目绩效目标

## 1.总体绩效目标

基金通过可转股债权投资的方式，扶持湖西王铸业公司发展，充分发挥好政府资金的引导作用和放大效应，加快新旧动能接续转换，促进经济结构转型和实体经济升级。

## 2.年度绩效目标

政府引导基金通过引导社会资本，投资山东湖西王集团铸业有限公司，用于公司智能化生产技术改造，主要是购置生产设备及智能化相关设备共计92台(套)，根据生产需要，建造必要的厂房，把公司建设成为节能环保的现代化的大型精密铸件生产基地，打造成国内高端装备制造业的新高地。

# 二、评价基本情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价从政策效应、投资运营、管理效能和投资效益等角度，对菏泽市单县湖西新动能产业发展基金的政策目标实现程度、投资运营效果、管理效能以及基金产生的效益等内容进行客观、公正的综合评价，发现项目管理存在的问题，总结项目实施运营的经验，提出改进基金管理和投入使用方面的具体建议，进一步提升基金政策实施效果和基金使用效益，为下一步基金投资安排、完善政策提供参考，持续改善政府引导基金投资效益。

2.评价对象与范围

本次评价对象为菏泽市单县湖西新动能产业发展基金所使用的菏泽市市级财政资金1500万元。

本次评价范围包括山东省新动能投资管理有限公司、菏泽市单县湖西新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）及山东湖西王集团铸业有限公司自基金投入以来至评价基准日的管理运营情况。由于本项目资金使用单位数量少、地域相对集中，本次评价实施现场评价范围全覆盖。

## （二）绩效评价指标体系

本次评价指标体系参照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发<山东省新旧动能转换引导基金绩效评价暂行办法>的通知》（鲁财基金〔2019〕11号）等政策文件规定以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法制定。

本次评价指标体系涵盖政策效应、投资运营、管理效能、投资效益四个方面，包括4个一级指标、11个二级指标、20个三级指标。

# 三、绩效评价结论

经综合评价，项目得分83分，评价等级为“良”。具体得分见下表

绩效评价得分汇总表

| 评价指标 | 权重（%） | 评价得分 | 评价分值占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.政策效应 | 35.00 | 26.00 | 74.29% |
| 2.投资运营 | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| 3.管理效能 | 20.00 | 16.00 | 80.00% |
| 4.投资效益 | 20.00 | 16.00 | 80.00% |
| 合计 | 100.00 | 83.00 | 83.00% |

# 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

# （一）项目主要绩效

1.基金投向精准，符合省、市产业政策，助力菏泽精密铸造产业加快发展

本基金是菏泽市较早落地并投放的政府引导产业基金之一，投向高端装备制造智能化生产技术改造项目，与山东省“十强产业”和菏泽市“231产业体系”发展战略高度契合。根据山东省工业和信息化厅公示信息，湖西王集团成功入围2023年度省级智能工厂，基金较好地发挥了省、市、县新旧动能基金政策效应和引导带动作用。

2.引导带动其他社会资本投资效益较为明显

本基金项目投资以来，累计带动湖西王铸业公司社会资本融资14,079.17万元，对企业智能工厂建设和高端装备精密铸造产业发展发挥了较大的促进作用。

3.项目实施将进一步推动企业生产智能化管理和产品结构优化升级

本基金项目以智能化、绿色环保为主导，智能防错、少人化，进行能耗监控、物料自动配送、状态跟踪、智能调度、设备运行状态监控、质量追溯和管理等推动实现整个生产过程的智能化。采用行业先进的生产工艺，帮助企业建成国内一流、国际领先的智能绿色工厂。技改后生产检测装备达到国际领先水平，大大提高生产效率，有效减少生产能耗。

4.项目建成后有力地推动当地吸引机械加工企业聚集

项目单位目前由于机加工能力受限，在临沂、泰安、济南有四家外协厂为其加工铸件。项目建成后，产能的提升，吸引相关机械加工企业先后来当地建厂，带动了当地产业集聚、人才引进和就业岗位增加。

# （二）存在问题及原因分析

1.投后管理工作有待于进一步加强

缺少季度或半年度基金运行报告等日常管理资料。基金管理人对资金后续使用情况关注不够，缺少对所投项目或公司资金实际使用情况的核实、项目进度监督情况、基础运作数据的深入分析等方面的内容，未能充分发挥基金的投后管理功能。

2.项目建设进度滞后，未能按计划达产

受新冠疫情影响造成进口设备等延期交付等原因，实际2023年8月完成试生产，项目建设进度滞后。

3.项目绩效目标未能完成

项目仅完成试生产，年初制定的年产铸件及加工件 10.5 万吨、销售收入11.9亿元的目标任务未能完成，项目投资经济效益未实现。

4.基金管理制度有待进一步完善

缺少引导基金投资运作、绩效管理等衡量标准，政府投资基金相关的管理制度不够完善，未能有效对项目实施进度、目标完成、目标偏离、收益分配等全过程监控和评价。

# 五、有关建议

（一）进一步加强基金投后管理工作

建议基金管理人针对该基金及所在行业、产业及基础运作数据进行有效的深入分析，加强资金使用、项目进度、试生产等全过程的监控和资金穿透管理，进一步优化基金投资管理系统，及时发现基金运作过程中存在的问题，实现基金运作的良性循环，助力湖西王集团和高端装备精密铸造产业的发展，确保基金顺利退出。

（二）尽快解决项目进度“卡脖子”问题，推动项目全面达产

建议湖西王集团和基金管理人成立专班，解决资金投入、进口设备交付、技术路线调整等“卡脖子”问题，力争2023年年末实现完全达产。建立有效的监控机制，定期评估项目进度，确保所有任务按照计划进行，以合理保证项目预期效益的实现。

（三）进一步明确基金退出“路线图”，确保基金顺利退出

本基金投资期为5年、回收期2年，投资期满后可以选择收回债权或债转股，建议与被投资方商议具体退出的方式、时间节点，实现基金顺利退出。

（四）进一步完善政府投资基金相关管理制度

建议进一步细化引导基金投资运作、绩效管理等衡量指标，明确项目进度、目标完成、目标偏离、收益分配、基金退出等全过程监控和评价管理制度，建立全过程监督和长效管理机制，进一步优化业绩评价机制，全面提升政府引导基金管理水平。