# 菏泽市非道路移动机械远程定位监管

# 平台政府采购项目财政重点绩效评价报告

- 一、项目基本情况

## （一）项目概况

- 1.项目立项背景

- 根据《山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案》要求，各市要强化非道路移动机械综合监督管理，加快摸底调查、登记备案和排放检验等工作，推进工程机械安装精准定位系统和实时排放监控装置。探索建立工程机械使用中监督抽测、超标后处罚撤场的管理制度。为贯彻落实《山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案》要求，市生态环境局开展了非道路移动机械远程定位监管及平台管理建设项目。

- 2.实施内容

- 根据《菏泽市非道路移动机械远程定位监管及平台管理建设项目实施方案》，项目实施内容主要为购置和安装非道路移动机械远程定位终端设备和建设市级非道路移动机械位置信息管理平台。项目实际招标预算数625.00万元，包括定位管理终端费用576.00万元，平台建设49.00万元。

- 3.组织实施

- 该项目主管部门为市生态环境局，资金拨付单位为市财政局，实施单位分别为天津智易时代科技发展有限公司、深邦智能科技有限公司、菏泽华捷检测服务有限公司、山东礼信达信息技术有限公司，政府采购委托代理机构为山东东盛建设项目管理有限公司。

- 4.资金投入和使用情况

- 菏泽市非道路移动机械远程定位监管平台政府采购项目预算资金625.00万元，到位资金625.00万元，实际支出518.40万元，结余106.60万元已上缴财政，预算执行率100%。

## （二）绩效目标

- 1.总体绩效目标

- 通过购置安装非道路移动机械远程定位终端设备和建设市级非道路移动机械位置信息管理平台等内容的实施，为下一步非道路移动机械污染防治管理能力提供支撑。

- 2.年度绩效目标

- 通过购置安装非道路移动机械远程定位终端设备和建设市级非道路移动机械位置信息管理平台等内容的实施，为下一步非道路移动机械污染防治管理能力提供支撑，减少非道路移动机械污染物排放，改善环境空气质量，促使非道路移动机械所有者和使用者提高思想认识，落实主体责任，同时提高城市空气质量达标率，提高人民群众健康水平和对城市空气质量满意度。

- 二、评价基本情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

- 通过绩效评价，进一步了解定位管理终端的安装、位置信息的采集、上传以及非道路移动机械位置信息管理平台建设等情况。评价资金管理使用效益，深入分析存在的矛盾和问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。针对项目存在的问题，提出改进意见和建议。

- 2.评价对象和范围

- 本项目评价对象为菏泽市2020年非道路移动机械远程定位监管及平台管理建设项目。评价范围为菏泽市2020年非道路移动机械远程定位监管及平台管理建设项目资金625.00万元，涉及菏泽市牡丹区、经济开发区、定陶区等11个区县。

## （二）绩效评价指标体系

- 指标体系共分为四级指标，一级指标4个，二级指标12个，三级指标23个，四级指标29个。该指标设计参考菏泽市财政局《关于开展2021-2022年度市直部门单位政府采购项目支出绩效自评工作的通知》（菏财采〔2022〕12号），针对项目特点，同时经过专家方案阶段评审意见确定指标体系指标及分值。

- 三、绩效评价结论

## （一）综合评价结论

- 通过评价，菏泽市非道路移动机械远程定位监管平台政府采购项目最终得分80.80分，等级为“良”。综合得分情况见下表。

非道路移动机械远程定位监管平台政府采购项目绩效评价综合得分表

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 12.00 | 9.00 | 75.00% |
| 项目过程 | 48.00 | 36.60 | 76.25% |
| 项目产出 | 20.00 | 18.40 | 92.00% |
| 项目效益 | 20.00 | 16.80 | 84.00% |
| 合计 | 100 | 80.80 | 80.80% |

- 菏泽市非道路移动机械远程定位监管平台政府采购项目立项依据充分，符合相关发展规划及部门职责，项目立项程序规范，但存在预算编制不精准、个别指标设定不规范等问题。

- 该项目代理机构选择合规、合同管理合法准确、评审费支付及时、履约验收符合相关要求、但存在采购需求书面资料未留存、档案资料留存不全、岗位设置分工不明确等问题。

- 该项目按照相关要求完成了平台建设，但存在平台建设验收滞后等问题。

- 项目实施后促进了社会公众和相关经营者环保意识提升、改善了空气质量，促进了老旧非道路移动机械淘汰更新，但存在需求目标实现程度有待提高、后续运维期限设定合理性有待提高等问题。

## （二）项目效益分析

- 1.总体目标

- 通过非道路移动机械位置信息监控设备向非道路移动机械位置监控平台实时传输机械位置信息、使用工况、工作时长等信息，并与非道路移动机械监管平台进行实时对接，实现对非道路移动机械的综合有效管控，满足监管部门的需求与精准执法。

- 2.效益分析

- 根据菏泽市非道路移动机械监管平台系统数据，菏泽市非道路移动机械摸底调查总数量35572台，编码登记总数量34777台，安装定位监控设备23657台，截至评价日，定位监控设备在线数10082台，在线率42.62%。从以上数据分析，非道路移动机械监管受限，距实现对非道路移动机械的综合有效管控，满足监管部门的管理需求与精准执法的需求目标尚有距离。

## （三）项目成本分析

- 菏泽市非道路移动机械远程定位监管平台政府采购项目预算资金625.00万元，项目实际支出518.40万元，包括定位管理终端费用实际支出503.40万元，平台建设实际支出15.00万元，没有超预算采购现象，成本控制较好。

- 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

## （一）项目主要绩效

- 为贯彻落实《山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案》《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》要求，市生态环境局先后召开非道路移动机械培训会、大气重点工作推进会、移动源污染防治工作推进会等多次会议，上述会议的召开，为非道路移动机械监管工作指明了工作方向，让我们认识到了当前环境空气质量改善的严峻形势，同时也为实施监管提供了技术支撑。

## （二）存在问题及原因分析

- 1.预算编制的科学性、精准性有待进一步提升

- 非道路移动机械远程定位监管及平台管理建设政府采购项目年初预算625.00万元，实际招标预算数625.00万元，包括定位管理终端费用576.00万元，平台建设49.00万元。项目实际支出518.40万元，定位管理终端费用实际支出503.40万元，平台建设实际支出15.00万元，平台建设实际支出费用与年初预算存在较大差距，预算编制的科学性、精准性有待进一步提升。

- 2.政府采购需求管理有待进一步加强

- 依据《政府采购需求管理办法》第十一条，对1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万元以上的工程采购项目；涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目，应当开展需求调查。

- 依据《政府采购需求管理办法》第三十四条，采购需求和采购实施计划的调查、确定、编制、审查等工作应当形成书面记录并存档。经座谈了解，项目实施进行了需求调查论证，但未形成书面记录。

- 3.运维期限比省内同类项目运维期限年限短，增加了整体运维成本

- 依据《政府会计准则第3号—固定资产》应用指南第一条关于固定资产折旧年限之政府固定资产折旧年限表中电子和通信测量设备折旧年限不低于5年。在不改变总预算的前提下，非道路移动机械远程定位监管平台政府采购项目由首次招标确定的5年终端质保调整为最终招标确定的2年免费质保采购需求缺乏依据支撑。在运维期结束后，购置设备固定资产折旧未计提完成，后续需再次投入运维费用，增加了项目整体运维成本。

- 4.需求目标（功能）实现程度有待提高，仍需进一步探索有效的监管手段

- 根据菏泽市非道路移动机械监管平台系统数据，菏泽市非道路移动机械摸底调查总数量35572台，编码登记总数量34777台，安装定位监控设备23657台，截至评价日，定位监控设备在线数10082台，在线率42.62%。非道路移动机械监管受限，距实现对非道路移动机械的综合有效管控，满足监管部门的管理需求与精准执法的需求目标尚有距离。

- 五、有关建议

- 1.充分做好市场调研，为预算编制提供依据

- 建议市生态环境局对非道路移动机械远程定位监管及平台管理建设项目应进行充分地市场调研，切实做到依据充分、程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确、测算合规，同时，逐步探索制定项目支出定额标准，为预算编制提供支撑。

- 2.开展需求调查，建立审查机制

- 一是建议市生态环境局可以在确定采购需求前，通过咨询、论证、问卷调查等方式开展需求调查，了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购等；二是建立审查机制，在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查。

- 3.建立全过程的管理链条，进一步提升成本管控能力

- 建议市生态环境局健全机制，将成本理念深入融入预算编制、执行、监督管理全过程，建立健全权责清晰、运行顺畅、务实高效的成本预算绩效管理机制，同时真正落实项目入库分析成本、预算编制细化成本、预算审核核定成本、预算执行控制成本、预算完成评价成本的全过程管理链条。

- 4.探索非道路移动机械监管新模式，最大化发挥项目效益

- 一是针对非道路移动机械个人用户间歇性流动、随意性大等问题，建议市生态环境局对非道路移动机械逐步探索“菏泽模式”。二是真正落实多部门常态化联合监督检查机制，进一步明确各部门的监管权责，形成监管合力，有效提升监管能力。三是根据菏泽非道路移动机械监管现状，积极协调省、市相关部门出台相关政策，有效提升区县定位在线率，最大化发挥项目效益。