# 菏泽市硫酸厂地块土壤污染状况详细调查

政府采购项目支出绩效评价报告

项目单位：            菏泽市生态环境局

主管部门：            菏泽市生态环境局

委托单位：              菏泽市财政局

评价机构：    北京三维众智管理咨询有限责任公司

2022年10月

# 菏泽市硫酸厂地块土壤污染状况详细调查

政府采购项目支出绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目背景

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《山东省土壤污染防治条例》等政策文件规定，为进一步推动土壤资源的永续利用，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。2020年12月，菏泽市生态环境局对菏泽市硫酸厂地块土壤进行初步采样调查，调查结论属污染地块。为进一步准确掌握硫酸厂地块土壤和地下水污染程度及范围，需对地块进行详细调查，进一步确定污染情况，菏泽市生态环境局通过政府采购方式确定第三方公司，实施菏泽市硫酸厂地块土壤污染状况详细调查项目。

## （二）项目预算安排和支出情况

1.项目预算安排

本项目根据《山东省财政厅关于下达2021年中央土壤污染防治资金（第二批）预算指标的通知》（鲁财资环指〔2021〕21号）文件，结合菏泽市中央项目储备库土壤污染防治项目情况，安排预算资金229.08万元。

2.项目支出情况

本项目于2022年4月支付20%合同款42.93万元作为首付款至中标单位，并于2022年6月支付30%合同款64.40万元。截至2022年9月底，本项目资金支出金额为107.33万元，占合同总金额的50%。

## （三）项目需求和实施情况

1.项目采购需求

本项目主要需求内容为针对菏泽市硫酸厂地块开展土壤污染状况详细调查和风险评估工作，并根据调查及评估情况出具调查报告及风险评估报告。

2.项目实施情况

本项目于2021年3月2日，由菏泽市人民政府批复同意。于2021年12月3日，开展第一次公开招标工作，并于2021年12月25日，开展第二次公开招标工作，中标单位为山东派瑞环境保护监测有限公司。截至2022年9月底，菏泽市生态环境局已完成详细调查报告验收工作，风险评估报告已上传至山东省土壤信息平台，尚未组织评审。

# 三、评价结论和绩效分析

本项目决策合理、合规，实施过程及程序基本符合相关政策，项目实施后产出及效益方面较好。但项目存在内控建设不完整、招标文件内容不合理、专家费用支付不合规、采购合同履约支付及公开不及时、风险评估报告交付不及时、详细调查结果未公开等问题。评价组经过数据采集及分析、现场调研座谈、实地考察等，对项目进行综合评价，绩效评价最终得分为85.20分，综合评价等级为“良”。项目评价得分情况见表1。

表1：项目评价得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (10分) | 项目立项 (3分) | 立项依据充分性 （2分） | —— | 2 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 （1分） | —— | 1 | 100% |
|  | 绩效目标(3分) | 绩效目标合理性 （1分） | —— | 1 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 （2分） | —— | 1 | 50% |
|  | 资金投入 (4分) | 预算编制科学性 （2分） | —— | 2 | 100% |
|  |  | 政策执行合规性 （2分） | —— | 2 | 100% |
| 过程 （56分） | 资金管理（4分） | 预算执行率 （2分） | —— | 1.50 | 75% |
|  |  | 资金使用合规性 （2分） | —— | 2 | 100% |
|  | 组织实施 （50分） | 内控建设完整性 （4分） | 制度建设完整性 （2分） | 2 | 100% |
|  |  |  | 岗位设置合理性 （2分） | 0 | 0% |
|  |  | 采购需求科学性 （6分） | 采购需求完整性 （2分） | 2 | 100% |
|  |  |  | 采购需求充分性 （2分） | 2 | 100% |
|  |  |  | 采购需求合规性 （2分） | 2 | 100% |
|  |  | 采购计划完整性 （4分） | 采购计划备案及时性 （2分） | 2 | 100% |
|  |  |  | 采购计划准确性 （2分） | 2 | 100% |
|  |  | 采购活动组织合规性 （19分） | 代理机构选择合规性 （2分） | 2 | 100% |
|  |  |  | 委托协议完整性 （2分） | 2 | 100% |
|  |  |  | 采购方式合规性 （2分） | 2 | 100% |
|  |  |  | 项目信用评价参与率 （2分） | 2 | 100% |
|  |  |  | 采购文件合规性 （3分） | 1 | 33.33% |
|  |  |  | 开、评、定标组织合规性 （3分） | 3 | 100% |
|  |  |  | 专家使用合规性 （4分） | 2 | 50% |
|  |  |  | 询问、质疑答复合规性 （1分） | 1 | 100% |
|  |  | 合同管理规范性 （10分） | 合同签订及时性 （2分） | 2 | 100% |
|  |  |  | 合同签订合规性 （2分） | 2 | 100% |
|  |  |  | 合同履约准确性 （2分） | 2 | 100% |
|  |  |  | 履约验收合规性 （2分） | 2 | 100% |
|  |  |  | 履约支付及时性 （2分） | 1 | 50% |
|  |  | 采购信息公开规范性 （7分） | 信息公开完整性 （2分） | 2 | 100% |
|  |  |  | 信息公开及时性 （3分） | 2 | 66.67% |
|  |  |  | 信息公开合规性 （2分） | 2 | 100% |
|  | 档案管理 （2分） | 档案管理合规性 （2分） | —— | 2 | 100% |
| 产出 （16分） | 产出数量（4分） | 详细调查报告提交评审数量 （2分） | —— | 2 | 100% |
|  |  | 风险评估报告提交评审数量 （2分） | —— | 2 | 100% |
|  | 产出质量（4分） | 报告验收通过率 （4分） | —— | 4 | 100% |
|  | 产出时效（4分） | 项目交付及时性 （4分） | —— | 2 | 50% |
|  | 产出成本（4分） | 政府采购节约率 （4分） | —— | 4 | 100% |
| 效益 （18分） | 社会效益 （10分） | 政策落实情况 （2分） | —— | 2 | 100% |
|  |  | 地块信息上传合规性 （2分） | —— | 2 | 100% |
|  |  | 调查结果公开合规性 （2分） | —— | 0 | 0% |
|  |  | 土壤环境情况知晓度 （2分） | —— | 1 | 50% |
|  |  | 居民安全健康保障提升程度 （2分） | —— | 1.90 | 95% |
|  | 生态效益 （2分） | 污染地块安全利用率提升程度 （2分） | —— | 2 | 100% |
|  | 满意度指标 （6分） | 受益群众满意度 （3分） | —— | 2.80 | 93.33% |
|  |  | 采购人满意度 （3分） | —— | 3 | 100% |
| 合 计 |  |  |  | 85.20 | 85.20% |
| 综合评价等级 |  |  |  | 良 |  |

# 四、项目主要绩效

## （一）积极开展硫酸厂地块污染情况分析工作

本项目根据《中华人民共和国土壤污染防治法》等相关法律法规，在初步采样调查结论的基础上，进一步分析污染物种类、来源及形成原因，明确地块内土壤及地下水污染状况，摸清土壤地下水的污染面积和方量，积极制定污染土壤的防控措施，为下一步地块风险管控以及地块治理与修复工作提供依据。

## （二）严格把控土壤污染调查报告质量

在菏泽市硫酸厂地块土壤污染调查过程中，相应工作全部由具有相应资质的中标单位承担，出具的相关报告必须经过市级或省级专家评审，同时菏泽市生态环境局负责相应的质量监管和资金监管，积极保障项目产出质量。

## （三）加快推进污染地块名录建设进程

菏泽市生态环境局按照《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令第42号）中对污染地块名录建设的规定，将菏泽市硫酸厂地块信息纳入污染地块名录，并将调查信息上传至国家污染地块信息系统，进一步促进污染地块名录建设进程，推动污染土壤风险管控及修复再利用工作进度。

# 五、存在问题

## （一）采购流程存在不规范的情况

1.专家费用支付方与规定不相符。本项目于开标日当天由代理机构支付专家评审费，不符合《山东省财政厅关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28号）中对劳务费支付方的规定。

2.首付款支付时间不符合政府采购“预付款”制度规定。本项目合同签订生效且具备实施条件日期与首付款支付日期间隔为2个月，不符合山东省财政厅制定的政府采购“预付款”制度中“要求采购人于政府采购合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付首付款”的相关规定。

3.项目采购合同信息公开不及时。本项目采购合同公开时间为2022年4月2日，与合同签订日期2022年1月27日时间间隔为2个月，不符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）中对采购合同公开时间的规定。

## （二）采购文件部分内容不合理

1.项目资质准入门槛低，资格证明文件要求不全面。本项目开标现场需提交的资格证明文件中，对于投标人土壤检验检测资质的相关规定，仅包含“检验检测机构资质认定证书（CMA证书）”，未对土壤检测能力范围作出硬性规定，资格证明标准不清晰。

2.技术部分评分标准主观性较强。本项目技术部分评分标准主观性较强，未对“表述完善清晰、内容丰富准确”作出可定量、定性的明确规定，不利于潜在供应商及供应商理解采购文件。

3.项目服务内容与采购需求不一致，采购文件编制不规范。本项目采购文件规定的项目服务范围内容未对风险评估报告的编制作出硬性规定，与采购需求内容不一致，同时采购文件中未根据风险评估报告的编制情况，对合同金额作出说明，采购文件内容存在不规范情况。

## （三）采购岗位制度建设不健全

菏泽市生态环境局未建立不相容岗位分离制度，无明确的岗位分工及责任规定，且未建立具体的风险防控台账，未对关键岗位实施重点监督和定期轮岗，不符合《山东省财政厅关于印发<山东省政府采购预算单位内部控制管理规范>的通知》（鲁财采〔2016〕48号）的相关规定。

## （四）项目实施时间已超合同规定

截至2022年9月底，本项目风险评估报告已提交至山东省土壤信息平台申请评审，但尚未开展专家评审工作，报告交付时间超过政府采购合同规定的6个月时限。

## （五）详细调查结果未向社会公开

本项目污染地块环境调查结果未通过便于公众知晓的方式向社会公开，不符合《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令第42号）的公开规定。

# 六、整改建议

## （一）加强采购流程合规性

菏泽市生态环境局应加强政府采购流程的合规性管理，一是应主动承担招标评审的专家费用；二是应于政府采购合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内向中标单位支付首付款；三是应自政府采购合同签订之日起2个工作日内公开合同主要内容。

## （二）提高采购文件内容合理性

菏泽市生态环境局应进一步规范采购文件内容，一是应提高项目相关专业资质文件的硬性标准；二是应于评分标准中，明确投标文件需编制的内容要点，以及供应商技术要求等内容；三是应保持项目采购需求与采购文件服务范围的一致性。

## （三）建立健全采购岗位制度

建立健全不相容岗位分离制度，明确采购相关岗位分工及责任规定，同时应建立具体的风险防控台账，对关键岗位实施重点监督和定期轮岗，确保政府采购活动能够做到专人专岗、职责明确。

## （四）加快项目实施进度

菏泽市生态环境局应加快推动地块内仍存放的地砖、水泥等货物的清运，以及厂区建筑的拆除清理工作，同时进一步与山东省生态环境厅沟通报告评审问题，并根据项目目前实际情况与中标单位山东派瑞环境保护监测有限公司协调报告时间问题。

## （五）及时向公众公开调查结果

菏泽市生态环境局应根据《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令第42号）中的公开规定，尽快公开污染地块环境调查结果，同时应于风险评估报告交付验收后，及时公开评估结果。