菏泽市第三方质量安全辅助巡查服务

政府购买服务项目支出绩效评价报告

2022年10月

正文部分

- 一、项目概况

  - （一）项目背景

1.项目环境和条件

为贯彻落实山东省住房和城乡建设厅《关于开展全省建筑工程质量安全辅助巡查工作的通知》《关于在工程质量安全辅助巡查工作中增加重点材料质量抽测的通知》《关于进一步加强房屋建筑和市政工程施工安全生产工作的若干意见》（鲁建发（2020〕3号），切实加强菏泽市建设工程项目各环节质量、安全监管力度，进一步完善质量安全监管机制，全面掌握施工现场生产活动状况，调动建设、施工、监理等各方责任主体提升质量安全的主观能动性，全面推动菏泽市工程质量安全水平的提升，菏泽市住房和城乡建设局确定开展本次全市范围内的房屋建筑工程项目质量安全巡查。

  - （二）项目计划

1.采购需求

通过政府购买第三方技术服务的模式，委托有相应资质的单位和职业技术人员，提供专业技术服务，由专业的技术人员依据现行的建筑法律法规，借助专业的检测仪器通过客观公正的实测实量，及时消除安全风险和质量隐患。

2.项目所在区域

项目所在区域涵盖了菏泽市全市的在建工程，包括4区：牡丹区、定陶区、开发区、高新区；7县：曹县、成武县、单县、巨野县、郓城县、鄄城县、东明县。

- 二、资金安排及支出情况

本次第三方质量安全辅助巡查服务政府购买服务项目预算160万元用于对第三方巡查机构进行招标，实际中标金额为158万元，资金来源为市级资金。截止到评价日，158万元已完成支付。

- 三、项目内容及实施情况

  - （一）项目内容

主管部门菏泽市住房和城乡建设局通过政府购买服务委托第三方机构，由第三方机构对全市范围内的在建工程项目随机选取进行巡查，巡查内容包括质量安全资料和施工现场。根据实际巡查情况整理巡查报告报送市住建局，由市住建局下发整改通知书至县区住建局，县区住建局提交电子版和纸质版整改回复单，县区住建局复查合格后，处理处罚结果报送市住建局备案。

  - （二）实施情况

按照工作方案及服务合同要求，成立第三方质量安全巡查组织，全年巡查轮数共计7轮，全年巡查项目数量共计454个，起重机械安全检查数量共计905台，预拌混凝土、砖砌体、砌筑砂浆抽查完成率达到100%，钢筋、保温材料、防水材料抽查完成率达到100%，安全巡查流程合规率达到100%，项目整改达标率达到100%，能够按照合同规定时间内完成质量安全巡检工作，项目采购成本节约率达到9.3%，遏制较大事故，减少一般事故，不断促进全市安全生产形势稳定好转，健全完善长效监管机制，提高建设施工企业安全意识。

- 四、绩效评价得分及等级

根据绩效评价组制定的绩效评分指标体系及评分标准，通过资料整理分析、数据采集、现场座谈、线上线下的问卷调查等方式，对菏泽市第三方质量安全辅助巡查服务政府购买服务项目进行绩效评价。

本次绩效评价最终评分结果：总得分为87分，评价等级为“良”。

  - （一）项目决策情况

决策情况从项目申报、绩效目标两个方面对菏泽市第三方质量安全辅助巡查项目的决策情况进行考察。决策类设置指标分值共计10分，实际得分8.5分，得分率为85%（各指标得分情况详见下表4-1）。

表4-1 决策得分汇总表

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目申报 | 服务需求充分性 | - | 1 | 1 | 100% |
|  | 服务需求规范性 | - | 1 | 1 | 100% |
|  | 预算编制科学性 | 预算编制准确性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 政策落实性 | 2 | 2 | 100% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | - | 2 | 2 | 100% |
|  | 绩效指标明确性 | - | 2 | 0.5 | 25% |
| 合计 |  |  | 10 | 8.5 | 85% |

  - （二）项目过程情况

过程情况主要是从制度健全、采购组织、实施管理、合同管理和信息公开等对政府购买服务的整个过程包括项目管理规范性、采购准备充分性、采购活动组织合规性、档案保管完整性、政府购买服务制度建设完整性、岗位设置合理性、合同管理规范性、信息公开规范性等八个方面进行考察。过程类设置指标分值共计60分，实际得分51.5分，得分率为85.83%（各指标得分情况详见下表4-2）。

表4-2 过程指标得分汇总表

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度健全 | 项目管理规范性 | 项目管理制度完善性 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 项目管理制度执行有效性 | 2 | 0 | 0 |
| 采购组织 | 采购准备充分性 | 采购需求完整性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 采购需求充分性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 采购需求规范性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 采购计划时效性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 采购计划准确性 | 2 | 2 | 100% |
|  | 采购活动组织合规性 | 代理机构选择合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 委托协议完整性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 采购方式合规性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 评审专家资质相符率 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 采购文件规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 询问、质疑答复合规性 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 开标组织合规性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 评标组织合规性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 定标组织合规性 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 专家评审费支付及时性 | 2 | 2 | 100% |
| 实施管理 | 档案保管完整性 | - | 2 | 2 | 100% |
|  | 政府购买服务制度建设完整性 | - | 2 | 2 | 100% |
|  | 岗位设置合理性 | - | 4 | 2 | 50% |
| 合同管理 | 合同管理规范性 | 合同签订时效性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 资金支付及时性 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 合同内容合法性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 合同内容准确性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 履约验收合规性 | 2 | 1.5 | 75% |
| 信息公开 | 信息公开规范性 | 发布合规性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 信息准确性 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 |  |  | 60 | 51.5 | 85.83% |

  - （三）项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面对菏泽市第三方质量安全辅助巡查服务项目的产出情况进行考察。产出类设置指标分值共计20分，实际得分20分，得分率为100%（各指标得分情况详见下表4-3）。

表4-3 项目产出得分汇总表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 全年巡查轮数 | 3 | 3 | 100% |
|  | 全年巡查项目数量 | 3 | 3 | 100% |
|  | 起重机械安全检查数量 | 2 | 2 | 100% |
|  | 预拌混凝土、砖砌体、砌筑砂浆抽查完成率 | 2 | 2 | 100% |
|  | 钢筋、保温材料、防水材料抽查完成率 | 2 | 2 | 100% |
| 产出质量 | 安全巡查流程合规率 | 2 | 2 | 100% |
|  | 项目整改达标率 | 2 | 2 | 100% |
| 产出时效 | 安全巡查完成及时性 | 2 | 2 | 100% |
| 产出成本 | 项目采购成本节约率 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 |  | 20 | 20 | 100% |

  - （四）项目效益指标

项目实施效益从社会效益、可持续影响、满意度三个方面对菏泽市第三方质量安全辅助巡查服务项目的效益情况进行考察。政策效益类设置指标分值共计10分，实际得分7分，得分率为70%（各指标得分情况详见下表4-4）。

表4-4 项目效益得分汇总表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 建设施工企业安全意识提升程度 | 3 | 3 | 100% |
| 可持续影响 | 质量安全监管机制持续完善程度 | 3 | 0 | 0 |
| 满意度 | 施工单位满意度 | 2 | 2 | 100% |
|  | 采购人满意度 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 |  | 10 | 7 | 70% |

- 五、主要绩效

一是本项目是通过竞争性磋商的政府购买服务方式，既能通过各个供应商的报价、比价来节约财政资金的使用，提高财政资金的使用效率，又能通过专家评审选出业务能力更强、专业素质更高的供应商提供更为优质的服务，保证项目的实施效益。

二是通过专业的第三方对菏泽市在建工程项目现场包括工程实体质量情况、重点材料质量抽测情况、施工现场安全生产情况、内业资料整理情况以及受检工程各参建主体质量安全行为情况等进行巡查，切实加强菏泽市建设工程项目各环节质量、安全监管力度，进一步完善质量安全监管机制，全面掌握施工现场生产活动状况，调动建设、施工、监理等各方责任主体提升质量安全的主观能动性，全面推动菏泽市工程质量安全水平的提升，减少安全事故的发生。

- 六、存在的问题

（一）绩效指标设置不够细化、量化，部分绩效指标表述不够明确，指标值设置较低

根据本项目的绩效目标申报表，部分指标未对项目实施实际内容作出规定，指标设置过于宽泛，不够细化、量化；部分指标设置表述不够明确，无法对指标完成情况作出明确判断；部分指标值设置要求过低，指标值设置不具有挑战性。

（二）招标文件要求制定不合理

由于招标文件中对于投标单位资质要求中未对材料检验相关资质作出要求，且供应商须知不允许任何情况的转包和分包，导致中标单位由于自身不具备此类资质，将重点材料的质量抽测并出具检测报告分包给了其他的检测单位，与招标文件要求发生冲突。

（三）未建立不相容岗位分离制度，关联岗位互相分离落实不到位

采购人菏泽市住房和城乡建设局针对项目管理未能建立不相容岗位分离制度，未能落实采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位的互相分离，岗位设置的分工及责任划分不够明确。

（四）资金支付未能按照合同要求时间进行，存在提前付款的现象

根据2021年5月21日签订的政府购买服务合同要求，采购人菏泽市住房和城乡建设局应在合同签订生效后支付合同价款的10%，巡查服务期间按时出具巡查评估报告，合同履行9个月结束后付至合同价款的75%，合同履行第12个月服务完毕后付清尾款。实际未按照合同要求时间段付款，存在提前付款现象。

（五）未能按照规定及时在山东政府采购网公开验收报告

采购人菏泽市住房和城乡建设局虽按照规定流程及要求组织了采购项目履约验收，但未能按照《山东省政府采购信息发布管理办法》规定将验收报告及时公开在山东政府采购网上。

（六）主管部门未能根据采购需求及项目实施目的逐渐完善质量安全监管机制

根据项目的实施目的及采购需求，通过项目实施切实加强菏泽市建设工程项目各环节质量、安全监管力度，进一步完善质量安全监管机制，全面掌握施工现场生产活动状况。主管部门未能通过项目的实施进一步完善质量安全监管机制。

- 七、整改建议

（一）建议主管部门加强绩效管理工作，全面、明确的编制项目绩效目标，细化、量化绩效指标

建议主管部门逐步规范项目绩效管理工作，在编制绩效目标申报表时全面考虑项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等各方面指标，尽量做到对项目实施内容要求的全覆盖，对绩效指标进行细化、量化，绩效指标名称表述明确，以便于进行清晰衡量，指标值设置不能过低，应具有挑战性，逐步建立起规范的绩效管理机制。

（二）建议主管部门将业务部分进行划分，分标包进行招标，或对供应商要求进行放宽，允许部分特殊情况的转包和分包

由于本项目涉及施工现场工程实体质量情况、施工现场安全生产情况、内业资料整理情况、受检工程质量安全行为情况、起重机安全检查等内容，涉及业务范围较广，资质齐全公司较少，建议主管部门将业务部分进行划分，分标包进行招标，或对供应商要求进行放宽，允许部分因资质不足的转包和分包。

（三）建议主管部门建立不相容岗位分离制度，落实关联岗位的互相分离

建议主管部门根据岗位设置落实采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位的互相分离，建立不相容岗位分离制度的，且岗位设置分工明确、责任明确，对关键岗位实施重点监督和定期轮岗。

（四）建议主管部门的资金支付严格按照合同规定执行

建议主管部门的资金支付严格按照合同规定执行，在收到发票后5个工作日内对满足合同约定支付条件的及时支付合同资金，既不过早的支付资金，也不拖欠合同款项。

（五）建议采购人按照《山东省政府采购信息发布管理办法》及时在山东政府采购网公开验收报告

建议采购人合同履约完成后及时组织对第三方质量安全辅助巡查结果的验收，对第三方巡检机构提供的巡检结果、巡检报告及各县区的整改报告进行汇总，并出具最终的验收报告，按照《山东省政府采购信息发布管理办法》第二十二条规定：采购人应在政府采购合同履约验收结束后3个工作日内发布验收结果公告，将验收报告及时公开在山东政府采购网上。

（六）建议主管部门根据采购需求及项目实施目的逐渐完善质量安全监管机制

建议主管部门初步建立起质量安全监管机制，并通过第三方质量安全辅助巡查项目的实施切实加强菏泽市建设工程项目各环节质量、安全监管力度，全面掌握施工现场生产活动状况，调动建设、施工、监理等各方责任主体提升质量安全的主观能动性，全面推动菏泽市工程质量安全水平的提升，进一步完善质量安全监管机制。

附件：1.绩效评价评分表

2.调查问卷及统计分析表

3.问题清单